Povzetek revizijskega poročila
Pravilnost dela poslovanja Občine Loška dolina

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Loška dolina v letu 2023. Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Loška dolina v letu 2023 v delu, ki se nanaša na plače in druge izdatke zaposlenim, vzdrževanje občinskih cest, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter druga področja poslovanja (notranja revizija).

Računsko sodišče je o pravilnosti dela poslovanja Občine Loška dolina v letu 2023 izreklo negativno mnenje, ker občina ni poslovala v skladu s predpisi in pogodbenimi določili v naslednjih primerih:

občina in javni uslužbenec se nista pisno dogovorila o ustreznem denarnem povračilu namesto odpovednega roka;

ni pripravila plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest ter letnega plana rednega vzdrževanja občinskih cest za leto 2023, posledično pa tudi proračun za leto 2023 ni bil popoln, 	ni pridobila v potrditev izvedbenega programa rednega vzdrževanja cest za leto 2023 in mesečnih izvedbenih programov rednega vzdrževanja cest v letu 2023 ter izvedbenega programa zimske službe za zimski sezoni 2022/2023 in 2023/2024, niti ni izvajalca pozivala k predložitvi navedenih izvedbenih programov; 	obrazložitve proračuna občine za leto 2023 in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2023, oba v delu, ki se nanaša na vzdrževanje občinskih cest, nista popolna;

na portal javnih naročil ni sporočila podatkov o oddanih javnih naročilih v letu 2023, katerih vrednost je nižja od vrednosti iz prvega odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju, prevzela in plačala je obveznosti v skupnem znesku 3.119 EUR, ki niso bile dogovorjene s pogodbo, po sklenitvi aneksa, s katerim se je pogodbena vrednost povečala, od izvajalca ni pridobila novega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z višjo vrednostjo, z izvedbo 4 ločenih postopkov oddaje javnih naročil in izdajo 4 naročilnic za istovrstna dela je vrednost javnih naročil razdelila in se s tem izognila uporabi Zakona o javnem naročanju, z izdajo naročilnice je prevzela za 32.763 EUR več obveznosti, kot je imela zagotovljenih sredstev v načrtu razvojnih programov za obdobje 2022–2025 ob prevzemu obveznosti, ob izdaji naročilnice obveznosti v znesku 13.790 EUR brez DDV ni načrtovala v načrtu razvojnih programov za obdobje 2022–2025, 	v 9 primerih pred uvrstitvijo projektov v načrt razvojnih programov ni pripravila dokumenta identifikacije investicijskega projekta oziroma poenostavljene investicijske dokumentacije, pred izdajo 7 naročilnic ni izvedla preverjanja cen na trgu, s čimer bi izkazala, da je upoštevala načelo gospodarnosti;

ni sprejela lokalnega programa za kulturo za obdobje 4 let ali dokumenta razvojnega načrtovanja lokalne skupnosti, v katerem bi opredelila javni interes na področju kulture, prioritete, ukrepe ter cilje in kazalce za njihovo doseganje, objava javnega razpisa na področju socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2023 ni vsebovala vseh obveznih sestavin, razpisna dokumentacija javnega razpisa na področju socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2023 za 3 merila ni vsebovala navedbe načina njihove uporabe, na svetovnem spletu ni objavila javno dostopnih informacij javnega značaja iz 4 pogodb o sofinanciranju oziroma dodelitvi javnih sredstev brez razpisa;

ni zagotovila notranje revizije poslovanja za leto 2023.

Računsko sodišče je v reviziji opozorilo na dileme glede izpolnjevanja pogoja iz četrte alineje prvega odstavka 28. člena Zakona o javnem naročanju, da je vrednost predmeta naročanja enaka ali nižja od cen za ta predmet na trgu v primerih, ko se dejavnost gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest izvaja v razmerju in-house, ter glede določanja cen storitev obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest.

Računsko sodišče je Občini Loška dolina podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.

Ljubljana, 19. decembra 2025