Povzetek revizijskega poročila
Pravilnost dela poslovanja Občine Tržič

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Tržič v letu 2024. Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Tržič v letu 2024 v delu, ki se nanaša na plače in druge izdatke zaposlenim, vzdrževanje občinskih cest, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter druga področja poslovanja (izdajanje potnih nalogov za službena potovanja).

Računsko sodišče je o pravilnosti dela poslovanja Občine Tržič v letu 2024 izreklo negativno mnenje, ker občina ni poslovala v skladu s predpisi v naslednjih primerih:

del plače za delovno uspešnost direktorja občinske uprave je bil obračunan v okviru obsega sredstev za ta namen, ni pa bil določen na podlagi ustreznih meril, skupnega obsega sredstev za redno delovno uspešnost za plačilo direktorja občinske uprave ni oblikovala in izkazala ločeno, javni uslužbenki je izplačala 4.222 EUR premalo odpravnine ob upokojitvi;

ni pripravila strategije razvoja in vzdrževanja občinskih cest in posledično ga občinski svet ni sprejel ter ni izdelala letnega plana rednega vzdrževanja cest za leto 2024;

v 2 primerih je prevzela in plačala obveznosti v skupnem znesku 66.884 EUR, ki niso bila dogovorjena s pogodbo, v 2 primerih je aneks zaradi izvedbe dodatnih del oziroma več del in odpadlih del v skupni vrednosti 245.576 EUR sklenila po zaključku del oziroma na isti dan kot je izvajalec zaključil z deli, v 6 primerih pred uvrstitvijo projekta v načrt razvojnih programov ni pripravila dokumenta identifikacije investicijskega projekta oziroma poenostavljene investicijske dokumentacije in za 1 projekt ni pripravila dokumenta identifikacije investicijskega projekta in investicijskega programa;

ni sprejela sklepa o začetku postopka javnega razpisa na področju športa, predsednik in člani komisije niso podpisali izjave o prepovedi interesne povezanosti, 1 izvajalcu športnih programov in 4 nepridobitnim organizacijam in ustanovam na različnih področjih delovanja je na podlagi neposrednih pogodb dodelila in izplačala sredstva v skupnem znesku 8.951 EUR, ne da bi prej izvedla javni razpis, javnega razpisa na področju športa ni objavila tudi v uradnem glasilu lokalne skupnosti in na spletni strani občinske športne zveze, javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti starejših občanov pa ni objavila v Uradnem listu RS, v objavi javnega razpisa na področju kulture in v razisni dokumentaciji na področju kulture in za sofinanciranje dejavnosti starejših občanov ni določila načina uporabe meril, v razpisni dokumentaciji za sofinanciranje dejavnosti starejših občanov pa tudi ni navedla, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta sklep, s 3 nepridobitnimi organizacijami in ustanovami, ki jim je dodelila in izplačala sredstva v skupnem znesku 786 EUR, ni sklenila pogodb o dodelitvi sredstev, na svetovni splet ni posredovala vseh dokumentov iz javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti starejših občanov ter javno dostopnih informacij javnega značaja iz 11 pogodb o sofinanciranju oziroma dodelitvi javnih sredstev brez razpisa;

v 25 primerih so bili potni nalogi izdani in odobreni po opravljeni službeni poti, v 67 primerih pa odobreni šele po opravljeni službeni poti.

Računsko sodišče je v reviziji opozorilo na dileme glede izpolnjevanja pogoja iz četrte alineje prvega odstavka 28. člena Zakona o javnem naročanju, da je vrednost predmeta naročanja enaka ali nižja od cen za ta predmet na trgu v primerih, ko se dejavnost gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest izvaja v razmerju in-house, ter glede določanja cen storitev obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest.

Računsko sodišče je Občini Tržič podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.

Ljubljana, 19. decembra 2025