Povzetek revizijskega poročila
Pravilnost dela poslovanja Občine Sveta Ana

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Sveta Ana v letu 2024. Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Sveta Ana v letu 2024 v delu, ki se nanaša na plače in druge izdatke zaposlenim, vzdrževanje občinskih cest, javna naročila pri investicijskih odhodkih ter tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

Računsko sodišče je o pravilnosti dela poslovanja Občine Sveta Ana v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom, ker občina ni poslovala v skladu s predpisi in pogodbenimi določili v naslednjih primerih:

3 javnih uslužbenk ni imenovala v naziv z odločbo; ob zaposlitvi 5 javnih uslužbencev ni utemeljila njihove uvrstitve v višje plačne razrede od izhodiščnega plačnega razreda delovnega mesta; ni preverila, ali ima javna uslužbenka opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, oziroma ni zagotovila, da bi javni uslužbenki pristopili k opravljanju strokovnega izpita iz upravnega postopka ustrezne stopnje; 2 javnima uslužbencema je določila neustrezen plačni razred ob napredovanju; javnemu uslužbencu je določila za 1 plačni razred višjo plačo, kot bi mu pripadala;

izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest ni zagotovila v obliki, ki jo je predvidela v občinskem odloku; ni pripravila plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest, Programa vzdrževanja občinskih cest v Občini Sveta Ana za leto 2024 pa ni predložila v sprejem občinskemu svetu; prevzela in plačala je obveznosti v skupnem znesku 45.020 EUR, ki niso bile naročene s pogodbami oziroma naročilnicami; 7 računov ni plačala v zakonsko določenem roku;

v 5 primerih ni pridobila finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku; v 1 primeru je obvestilo o oddaji javnega naročila in v 1 primeru je elektronsko kopijo pogodbe poslala v objavo na portal javnih naročil prepozno, v 1 primeru pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov; s sklenitvijo dogovora, s katerim se je dogovorila o odloženem plačilu obveznosti, se je dolgoročno zadolžila pri pravni osebi, katere dejavnost ni dajanje posojil; v 1 primeru je dokument identifikacije investicijskega projekta izdelala prepozno; izplačala je za 7.527 EUR več sredstev, kot je imela zagotovljenih sredstev v Načrtu razvojnih programov Občine Sveta Ana 2024–2027 ob plačilu obveznosti;

ni sprejela lokalnega programa za kulturo za obdobje 4 let ali dokumenta razvojnega načrtovanja lokalne skupnosti, v katerem bi opredelila javni interes na področju kulture, prioritete, ukrepe ter cilje in kazalce za njihovo doseganje; objava in razpisna dokumentacija javnega razpisa na področju športa in objava in razpisna dokumentacija javnega razpisa za sofinanciranje drugih programov in projektov niso vsebovale vseh obveznih sestavin; komisija je odpiranje vlog izvedla prepozno; na svetovni splet ni posredovala javno dostopnih informacij javnega značaja iz 3 pogodb o sofinanciranju oziroma dodelitvi javnih sredstev brez razpisa.

Računsko sodišče je Občini Sveta Ana podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.

Ljubljana, 7. aprila 2026