Povzetek revizijskega poročila Poslovanje Mestne občine Ljubljana

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost dela poslovanja Mestne občine Ljubljana v letih 2007 in 2008, ki jo sestavlja 17 ožjih delov občine (četrtnih skupnosti) in ima 276.091 prebivalcev. Občina je ustanoviteljica 97 javnih zavodov, javnega sklada, zavoda, javnega gospodarskega zavoda, dveh javnih podjetij, javnega holdinga, enajstih drugih gospodarskih družb ter soustanoviteljica treh javnih zavodov in ustanove.

Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja Mestne občine Ljubljana v letih 2007 in 2008.

Računsko sodišče je izreklo mnenje s pridržkom o pravilnosti dela poslovanja Mestne občine Ljubljana, ker občina ni poslovala v skladu s predpisi v naslednjih primerih:

- pogodbe o nakupu zemljišč v znesku 12.484.421 evrov je sklenila, preden so bila sredstva za nakup zemljišč načrtovana v proračunu; dela zemljišča, ki je bil predmet prodaje, ni vključila v letni program prodaje; za menjave zemljišč ni sprejela posameznega programa prodaje;

- z določitvijo le petdnevnega roka za predložitev ponudb pri javnem razpisu za oddajo javne površine za gostinski vrt ni ravnala v skladu z načelom konkurenčnosti (plačano v letu 2007 v znesku 875.000 evrov brez davka na dodano vrednost);

- presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda ni v celoti izločila v proračunski sklad;

- pri oddaji javnega naročila v znesku 99.000 evrov, ki je bilo v letu 2008 plačano v znesku 36.000 evrov, je spremenila razpisno dokumentacijo po poteku roka za prejem ponudb; v enem primeru ponudb ni ocenila v skladu z merili iz objave javnega naročila (izplačilo v letih 2007 in 2008 v znesku 2.995.024 evrov); v štirih primerih so bila gradbena dela, ki so presegala vrednost osnovne pogodbe v skupnem znesku 961.485 evrov zaključena, preden so bili sklenjeni aneksi k pogodbam; v dveh primerih sta bila postopka oddaje javnega naročila v skupnem znesku 169.903 evrov izvedena po dokončanih gradbenih delih; v enem primeru za dodatna dela v znesku 381.763 evrov ni izvedla novega postopka oddaje javnega naročila; v štirih primerih oddanih javnih naročil ni pridobila bančnih garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skupnem znesku 91.718 evrov; v enem primeru v javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji ni navedla meril, po katerih bo izbrala ekonomsko najugodnejšo ponudbo;

- v letih 2007 in 2008 je direktorju občinske uprave obračunala in izplačala redno delovno uspešnost v skupnem znesku 9.576 evrov nad dovoljenim zneskom, prav tako pa zanj sredstev za redno delovno uspešnost ni oblikovala in izkazala ločeno; z nekaterimi javnimi uslužbenci ni sklenila dogovorov glede povečanega obsega dela;

- pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala zakonsko določenih plačilnih rokov;

- prevzela je obveznosti po sklenjeni pogodbi v znesku, ki je za 1.271.366 evrov presegel načrtovani znesek v proračunu in v načrtu razvojnih programov;

- ni v celoti izvajala nadzora nad poslovanjem javnih zavodov glede povečane delovne uspešnosti, nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, nad poslovanjem javnega zavoda in izvrševanjem Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitev okolja v Mestni občini Ljubljana, prav tako pa tudi ne glede prenosa presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda;

- transfere v skupnem znesku 26.602 evrov je dodelila z neposredno pogodbo brez javnega razpisa.

Računsko sodišče od Mestne občine Ljubljana ni zahtevalo odzivnega poročila, ker so bile že med revizijskim postopkom, kjer je bilo to mogoče, odpravljene razkrite nepravilnosti oziroma sprejeti ustrezni popravljalni ukrepi.

V Ljubljani, 15. decembra 2009